技术服务合同

合同编号：JS-2026-0721-002

## 一、合同双方

甲方（委托方）：上海云帆数据有限公司
法定代表人：陈海峰
联系人：王经理　　电话：021-5388XXXX
（甲方信息详见附件一）

乙方（服务方）：杭州智睿信息技术有限公司
统一社会信用代码：91330100MA2XXXXX3Z
法定代表人：刘文博
地址：浙江省杭州市滨江区网商路 599 号网易大厦 A 座 15 层
联系人：孙经理　　电话：0571-8899XXXX

## 二、服务内容

乙方为甲方提供以下技术服务：
1. 企业数据中台搭建与部署，包括数据采集、清洗、存储及可视化；
2. 现有业务系统（ERP、CRM）数据迁移与整合；
3. 数据安全策略规划与实施；
4. 甲方技术团队培训（不少于 40 学时）。
具体服务内容及技术规格详见附件二《技术需求说明书》。

## 三、合同金额及支付方式

3.1 基础服务费：人民币壹佰捌拾万元整（¥1,800,000.00），包含数据中台搭建、系统迁移及培训费用。
3.2 扩展服务费：如甲方需要超出附件二范围的额外功能开发，相关费用由双方另行协商确定。
3.3 支付方式：
　(1) 合同签订后 10 个工作日内支付基础服务费的 30%，计人民币伍拾肆万元整（¥540,000.00）；
　(2) 数据中台上线运行后 10 个工作日内支付基础服务费的 40%，计人民币柒拾贰万元整（¥720,000.00）；
　(3) 项目整体验收通过后 10 个工作日内支付基础服务费的 30%，计人民币伍拾肆万元整（¥540,000.00）。

## 四、服务期限

本合同服务期限自 2026 年 8 月 1 日起至 2027 年 7 月 31 日止，共计 12 个月。
生效日期：2026 年 8 月 1 日。
合同到期前 30 日内，如双方均未提出书面异议，本合同自动续约一年。

## 五、验收标准

5.1 乙方完成数据中台部署后，甲方应在 15 个工作日内按照附件二《技术需求说明书》进行功能验收。
5.2 验收内容包括但不限于：数据采集准确性、数据处理性能（查询响应时间不超过 3 秒）、系统稳定性（连续运行 72 小时无故障）。
5.3 甲方应在验收完成后出具书面验收报告。如验收未通过，乙方应在 15 个工作日内完成整改。

## 六、违约责任

6.1 如乙方未能按照合同约定的时间完成各项服务交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额 0.1% 的违约金，违约金总额不超过合同总金额的 20%。
6.2 如乙方提供的服务存在严重质量问题导致甲方无法正常使用，乙方应退还已收取的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。
6.3 如乙方将本合同约定的服务转包或分包给第三方，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还全部已付款项。

## 七、知识产权

7.1 乙方为履行本合同而开发的软件源代码、技术文档及相关成果的知识产权归甲方所有。
7.2 乙方在执行本合同前已拥有的知识产权（包括但不限于基础框架、通用组件、算法模型等）仍归乙方所有，但乙方应向甲方提供永久、不可撤销的使用许可。
7.3 任何一方不得在未经对方书面许可的情况下，将涉及对方知识产权的技术成果向第三方披露或授权使用。

## 八、数据安全与隐私保护

8.1 乙方在提供服务过程中接触到的甲方业务数据、客户信息及其他敏感数据，应严格遵循《中华人民共和国数据安全法》及《中华人民共和国个人信息保护法》的相关规定。
8.2 乙方不得将甲方数据用于本合同约定之外的任何目的，不得复制、修改、出售或泄露甲方数据。
8.3 乙方应采取符合行业标准的技术手段（包括但不限于数据加密、访问控制、日志审计）保障甲方数据安全。
8.4 乙方应在合同终止后 30 日内彻底删除其持有的所有甲方数据，并出具书面删除证明。

## 九、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向被告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
本合同附件包括：
　附件一：甲方基本信息登记表
　附件二：技术需求说明书

甲方（盖章）：上海云帆数据有限公司　　　　　乙方（盖章）：杭州智睿信息技术有限公司

授权代表签字：_______________　　　　　授权代表签字：_______________

日期：2026 年    月    日　　　　　日期：2026 年    月    日